Universidad de Leon

FACULTAD DE INGENIERIA EN COMPUTACION

Semana 12

Desarrollo incremental II e integracion del flujo principal

| Dato | Informacion |
| --- | --- |
| Proyecto | Mesa de Ayuda y Tickets de Mantenimiento de Equipos |
| Materia | Desarrollo de Utilerias y Manejadores |
| Empresa desarrolladora | Kt telecomm |
| Integrantes | Christian Patricio Perez Landin / Enrique Velez Jaime |
| Grupo | ICO 901-9 |
| Fecha | 02/08/2026 |

# 1. Proposito de la semana

Durante Semana 12 se continuo el desarrollo incremental del proyecto para pasar de modulos aislados a una version funcional preliminar. El objetivo principal fue completar el modulo Tickets e integrarlo con Usuarios/Roles, Catalogos y SQLite.

# 2. Revision de Semana 11

| Elemento revisado | Resultado |
| --- | --- |
| Requerimiento planeado | Registro y consulta basica de tickets: RF-09 a RF-13 y RF-16. |
| Estado recibido | Planeado, sin evidencia de implementacion real en el repositorio. |
| Modulos base | Catalogos, Usuarios/Roles, SQLite, README y pruebas unitarias. |
| Siguiente prioridad | Implementar Tickets para conectar el flujo principal. |

# 3. Incremento seleccionado

Se selecciono el modulo Tickets porque es el nucleo funcional del sistema de mesa de ayuda. Sin este modulo, los catalogos y usuarios quedan como componentes aislados y no existe un flujo demostrable de soporte.

| Campo | Definicion |
| --- | --- |
| Modulo | modules/tickets |
| Requerimientos | RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13 y RF-16 |
| Resultado esperado | Crear ticket, generar folio, asignar fecha/estado Nuevo y consultar detalle. |
| Criterio de alcance | No incluye asignacion, cierre, adjuntos ni reportes avanzados. |

# 4. Cambios realizados en codigo

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| config/database.py | Agrega tabla tickets e indices para folio y solicitante. |
| modules/tickets/validators.py | Valida campos obligatorios, identificadores y descripcion minima. |
| modules/tickets/repository.py | Inserta, lista y consulta tickets en SQLite; valida referencias activas. |
| modules/tickets/service.py | Genera folio unico, asigna estado Nuevo y coordina validacion/persistencia. |
| tests/test_tickets.py | Agrega 8 pruebas unitarias para el nuevo modulo. |
| tests/prueba_manual_tickets.py | Ejecuta el flujo principal integrado. |
| main.py | Muestra demo integrada de catalogos, usuario solicitante y ticket. |
| README.md | Documenta Semana 12, comandos, errores controlados y pendientes. |

# 5. Flujo principal integrado

Entrada del usuario -> Validacion de usuario, categoria, prioridad y descripcion -> Procesamiento del ticket -> Persistencia en SQLite -> Salida con folio, solicitante, categoria, prioridad y estado Nuevo

# 6. Evidencia de ejecucion

Comando de prueba unitaria:

python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v

Resultado obtenido:

Ran 21 tests OK

Comando de prueba manual:

python tests/prueba_manual_tickets.py

Salida del flujo principal:

﻿Flujo principal Semana 12 Entrada: usuario, categoria, prioridad y descripcion del ticket Validacion: datos y referencias aceptadas Procesamiento: folio generado y estado inicial asignado Persistencia: ticket guardado en SQLite Salida: - Folio: TCK-20260802142800945669-D4522F - Solicitante: Ana Solicitante - Categoria: Hardware - Prioridad: Alta - Estado: Nuevo

# 7. Pruebas basicas realizadas

| ID | Prueba | Resultado |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Crear ticket valido | Aprobada |
| P-02 | Consultar ticket por folio | Aprobada |
| P-03 | Crear dos tickets con folio distinto | Aprobada |
| P-04 | Rechazar descripcion vacia | Aprobada |
| P-05 | Rechazar descripcion corta | Aprobada |
| P-06 | Rechazar solicitante inexistente | Aprobada |
| P-07 | Rechazar categoria inexistente | Aprobada |
| P-08 | Rechazar identificadores no numericos | Aprobada |

# 8. Lista de errores encontrados

| Error | Causa | Correccion |
| --- | --- | --- |
| Folio duplicado en prueba rapida | Dos tickets creados en el mismo instante podian compartir timestamp. | Se agrego sufijo unico con uuid4 al folio. |
| Captura de unittest con linea tecnica | PowerShell agrego una linea de RemoteException al redirigir stderr. | Se limpio el archivo de evidencia y se conservo resultado Ran 21 tests OK. |

# 9. Matriz de trazabilidad actualizada

| ID | Estado Semana 12 | Modulo | Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-04 | Implementado | modules/usuarios | test_usuarios.py |
| RF-06 | Implementado | modules/usuarios | test_usuarios.py |
| RF-07 | Implementado | modules/usuarios | test_usuarios.py |
| RF-08 | Implementado | modules/usuarios | test_usuarios.py |
| RF-09 a RF-13 | Implementado | modules/tickets | test_tickets.py / prueba_manual_tickets.py |
| RF-16 | Implementado | modules/tickets | test_tickets.py |
| RF-37 | Implementado | modules/catalogos | test_catalogos.py |
| RF-38 | Implementado | modules/catalogos | test_catalogos.py |

# 10. Requerimientos a mejora futura

| Grupo | Decision |
| --- | --- |
| Adjuntos | Mover a mejora futura para no complicar almacenamiento. |
| Dashboard y reportes | Mover a mejora futura; no son necesarios para demostrar el flujo. |
| Mensajes internos ampliados | Conservar como mejora futura. |
| Filtros avanzados | Mover a mejora futura. |
| Correo, chat y app movil | Fuera de version 1.0. |

# 11. Bitacora de Codex

| Actividad | Resultado |
| --- | --- |
| Analizar ZIP del proyecto | Se confirmo estructura con Catalogos, Usuarios, SQLite, tests y Git. |
| Implementar Tickets | Se agrego modulo con validadores, repositorio y servicio. |
| Ejecutar pruebas | Primera corrida detecto folio duplicado; segunda corrida aprobo 21 tests. |
| Actualizar evidencia | Se generaron archivos de evidencia para pruebas, flujo y Git status. |
| Preparar entregable | Se documento el avance de Semana 12 y los pendientes tecnicos. |

# 12. Commits y estado Git

El paquete conserva la carpeta .git recibida. El repositorio ya venia con cambios de semanas anteriores sin commitear, por lo que no se realizo un commit automatico para no mezclar autoria o decisiones del equipo.

git add . git commit -m "feat(tickets): integra flujo principal semana 12"

Resumen del estado Git capturado:

Archivos modificados: README.md, config/database.py, main.py, data/mesa_ayuda.db. Archivos nuevos: modules/tickets/, tests/test_tickets.py, tests/prueba_manual_tickets.py y evidencias Semana 12.

# 13. Pendientes para cierre tecnico

| Pendiente | Relacion |
| --- | --- |
| Autenticacion completa | RF-01 a RF-03 |
| Permisos por rol | RF-05, RF-25 y RF-42 |
| Asignacion de tecnico y estados | RF-21 a RF-24, RF-45 y RF-46 |
| Seguimiento, solucion y cierre | RF-28, RF-30 a RF-32 y RF-34 |
| Interfaz web basica | INT-01 |

# 14. Resultado de Semana 12

La version preliminar ya ejecuta el flujo principal minimo: entrada de datos, validacion, procesamiento, persistencia en SQLite y salida verificable. El sistema no esta cerrado como version final, pero ya conecta Catalogos, Usuarios/Roles y Tickets mediante una prueba manual y 21 pruebas unitarias aprobadas.